ADDENDUM DE ALCANCE

Trabajo Realizado Fuera del Contrato Original y Análisis de Solicitudes Pendientes

| Proyecto | BANANO OFRS — Sistema de Gestión para Fincas Bananeras |
| --- | --- |
| Desarrollador | Juan Luis Ocaña |
| Cliente | Osman Ferlandy Ruano Sandoval |
| Fecha contrato | 8-9 de junio de 2026 |
| Fecha de entrega | 24 de junio de 2026 |
| Soporte incluido | 30 días naturales — vence el 24 de julio de 2026 |
| Fecha del documento | 12 de julio de 2026 |

1. ALCANCE DEL CONTRATO ORIGINAL (Sección 3)

Los siguientes 7 entregables fueron acordados en el contrato firmado el 8 de junio de 2026. El soporte post-entrega de 30 días naturales aplica exclusivamente a corrección de errores en estas funcionalidades.

| # | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicación móvil Android (APK) | APK lista para instalar en dispositivos Android |
| 2 | Publicación en Google Play Store | Publicación y configuración de la app en la tienda |
| 3 | Panel de licencias y suscripciones | Gestión de acceso y suscripciones de usuarios |
| 4 | Página web informativa | Diseño y estructura del sitio web de la aplicación |
| 5 | Integración de pagos en la web | Sistema de pago externo integrado en el sitio web |
| 6 | Reportes exportables | Generación de reportes descargables desde la app |
| 7 | Registro de racimos, cuadrillas, embolse y pérdidas | Módulos de captura de datos del proceso de campo |

2. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES ENTREGADOS FUERA DEL CONTRATO

Los siguientes módulos fueron desarrollados y entregados a petición del cliente durante el proyecto, sin estar contemplados en la Sección 3 del contrato original. Según la Cláusula 8, representan trabajo adicional sujeto a cotización separada.

| # | Módulo / Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de Producción — Planta Empacadora | Dashboard (ProduccionHome), ingreso semanal de calidades por código, reportería diaria/semanal/mensual, configuración dinámica de calidades. Incluye 5 tablas nuevas en base de datos. |
| 2 | Módulo de Avances Agrícolas | Resumen de avances por labor, ingreso de datos por ciclo y sección, reportería con gráficas de progreso. Incluye 3 tablas nuevas: tipos_labor, registros_labor, seccion_agricola. |
| 3 | Panel del Dueño (multi-finca) | Vista global para gestionar múltiples fincas y todos sus usuarios desde una sola cuenta owner. No contemplado en el contrato, que solo describe una finca. |
| 4 | Sistema de monetización Recurrente | Webhook en la API de Vercel, lógica de pagos_pendientes, activación automática al registrarse, banner countdown trial 24h, y paywall dentro de la app. El contrato solo describe un botón de pago en la página web. |
| 5 | Módulo Orden de Calibre | Página completa de registro y reporte de orden de calibres con tabla orden_calibre en base de datos. |
| 6 | Módulo Saldos | Vista de saldos con historial de últimos embolses por finca. |
| 7 | Módulo Acres | Página de gestión de acres por minifinca con selector, suma total y reporte exportable. |
| 8 | Editar y eliminar trenadas | Página EditarTrenadas.jsx con sincronización de inventario al editar racimos y reversión al eliminar. El contrato solo contempla el registro inicial. |
| 9 | Sistema de permisos granulares por usuario | Permisos individuales configurables por editor para: Configuraciones, Avances Agrícolas, botón Salir, Recepción de Fruta. No contemplado en el contrato. |
| 10 | Invitar colaboradores desde la app | Alta de nuevos usuarios directamente desde Configuraciones → Usuarios, con endpoint /api/admin/create-user en la API. |
| 11 | Exportación Excel de Reportería | Descarga de múltiples tablas de la Reportería principal a Excel con formato de workbook de varias hojas. |
| 12 | Porcentaje de avance por minifinca en Embolse | Vista de % ejecutado por ciclo en filas MF1/MF2 dentro del módulo de Avances. |
| 13 | Actualizaciones del sitio web de marketing | Carrusel interactivo con marco de celular, mejoras de navegación, variación de tarjetas. Trabajo continuo post-entrega. |
| 14 | Hook de efectos de sonido (useSound) | Retroalimentación auditiva al guardar registros y al hacer tap en botones. |

3. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO "CAMBIOS FALTANTES DE LA APP" — 12/07/2026

El cliente envió el 12 de julio de 2026 un documento con cambios solicitados. A continuación se clasifica cada solicitud:

3a. Ya implementados — no requieren trabajo adicional

Estos cambios ya estaban disponibles en la app antes de recibir el documento del cliente.

| Solicitud del cliente | Estado |
| --- | --- |
| Total Palet muestra "—" en Datos Proceso Planta Empacadora | ✅ YA IMPLEMENTADO — disponible en la app |
| Reporte "Datos del Día" en Producción de Calidades — quitar | ✅ YA IMPLEMENTADO — eliminado en sesión anterior |
| Ingresar datos aunque la fecha sea domingo | ✅ YA IMPLEMENTADO — domingo funciona igual que cualquier día |

3b. En evaluación — corrección de presentación

El siguiente ítem requiere revisión para determinar si califica como corrección de bug (dentro del soporte) o mejora de diseño (cotizable por separado):

| Solicitud del cliente | Clasificación | Nota |
| --- | --- | --- |
| Vista de Ingresar Datos se ve distorsionada en celular (3 columnas apretadas) | Corrección de presentación | Se evalúa si corresponde a ajuste de bug dentro del soporte de 30 días. |

3c. Funcionalidades nuevas — requieren cotización adicional

Los siguientes ítems son funcionalidades nuevas no existentes en el sistema, que extienden el modelo de datos y requieren desarrollo adicional.

| Solicitud del cliente | Por qué es nueva funcionalidad |
| --- | --- |
| Editar secciones en Avances Agrícolas (cambiar acres y minifinca a la que pertenece) | Actualmente solo se puede agregar o eliminar secciones. Editar campos requiere nueva interfaz y lógica de actualización. |
| Encabezados fijos (sticky) en tabla de Avances por Semana | Mejora de UX/diseño no incluida en el alcance original ni en los entregables del módulo de Avances. |
| Registro de pérdidas por semana con causa por cinta (VIENTO, CAÍDO, etc.) | El contrato contempla registro de pérdidas básico. Agregar número de semana y campo causa por cada color es una extensión del modelo de datos y la interfaz. |
| Reporte de pérdidas por semana y causa en Reportería (tab nuevo) | Tab completamente nuevo en Reportería con tabla y posiblemente exportación a Excel. No contemplado en el contrato. |

4. LÍMITE DEL PERÍODO DE SOPORTE

El contrato (Cláusula 8) establece:

"30 días naturales para corrección de errores y cambios sin costo adicional. Modificaciones mayores al alcance original serán cotizadas por separado."

Este período cubre únicamente:

• Errores de funcionamiento en los 7 entregables originales

• Comportamientos inesperados que impidan usar las funcionalidades contratadas

NO cubre:

• Nuevas funcionalidades o módulos no mencionados en el contrato

• Cambios de diseño o UX que alteren el alcance original

• Extensiones a módulos existentes (nuevos campos, nuevas vistas, nuevos reportes)

Nota: Las 3 solicitudes de la Sección 3a de este documento (Total Palet, quitar reporte Datos del Día, y datos en domingo) fueron implementadas ANTES de recibir el documento del 12/07/2026. Se recomienda verificar la versión actual de la app antes de solicitar cambios ya resueltos.

5. PRÓXIMOS PASOS PROPUESTOS

| Acción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Verificar en la app actual los 3 cambios ya implementados (Total Palet, quitar reporte, habilitación de domingo) |
| 2 | Revisar y acordar si la corrección de vista móvil en Ingresar Datos entra dentro del soporte o requiere cotización |
| 3 | Para las 4 funcionalidades nuevas (editar secciones, sticky headers, pérdidas con causa y semana, reporte de pérdidas): acordar precio y firmar adendum antes de iniciar desarrollo |
| 4 | Para los 14 módulos/funcionalidades entregados fuera del contrato original (Sección 2 de este documento): acordar precio y condiciones de pago por trabajo ya entregado |

Desarrollador: Juan Luis Ocaña     Firma: _________________________________     Fecha: ______________

Cliente: Osman Ferlandy Ruano Sandoval     Firma: _________________________________     Fecha: ______________